Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Smart Business

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluno | RA | E-mail | Celular |
| Eduardo Vinicius Rodrigues Lima (Responsável) | 1900992 | [Eduardo.vinicius@aluno.faculdadeimpacta.com.br](mailto:Eduardo.vinicius@aluno.faculdadeimpacta.com.br) | (11) 985591053 |
| Lucas Oliveira Cristovam de Souza | 1900824 | [Lucas.cristovam@aluno.faculdadeimpacta.com.br](mailto:Lucas.cristovam@aluno.faculdadeimpacta.com.br) | (11) 942074801 |
| Leonardo Buzzo | 1900861 | [Leonardo.buzzo@aluno.faculdadeimpacta.com.br](mailto:Leonardo.buzzo@aluno.faculdadeimpacta.com.br) | (11) 965729586 |
| Davi Hideo Santa Rita Uemura | 1900814 | [Davi.uemura@aluno.faculdadeimpacta.com.br](mailto:Davi.hideo@aluno.faculdadeimpacta.com.br) | (11) 930127447 |

Bike na Porta

|  |
| --- |
| Tema |
| Bike na Porta |

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Cadastro de clientes. | C | B | B | 1 |
| 2 | Cadastro de peças. | C | A | B | 1 |
| 3 | Cadastro de O.S. | C | A | M | 1 |
| 4 | Cadastro de funcionários. | C | A | B | 1 |
| 5 | Cadastro de fornecedores; | C | A | B | 1 |
| 6 | Consultar funcionários destaques. | I | M | B | 2 |
| 7 | Consultar estoque; | C | B | B | 1 |
| 8 | Consultar clientes mais ativos para aplicar promoções e descontos; | I | B | A | 1 |
| 9 | Gerenciar estoque minimo | C | A | M | 1 |
| 10 | Gerenciar controle de acesso. | C | M | M | 1 |
| 11 | Enviar nota fiscal após conclusão de vendas; | C | B | B | 1 |
| 12 | Gerenciar o fluxo de caixa do sistema; | C | A | A | 1 |
| 13 | Realizar pagamentos de contas; | I | A | M | 2 |
| 14 | Realizar Pagamento de funcionários | U | M | M | 3 |
| 15 | Enviar e-mail para os clientes sobre eventos; | I | B | M | 2 |
| 16 | Enviar e-mail para os clientes sobre promoções; | U | A | B | 3 |
| 17 | Enviar e-mail para os clientes sobre peças e novidades; | U | B | M | 3 |
| 18 | Realizar abertura do pedido de compra | C | A | A | 1 |
| 19 | Recebe peças compradas dos fornecedores; | C | M | B | 1 |
| 20 | Realizar vendas de peças | C | A | B | 1 |
| 21 | Realizar conclusão de Ordem de Serviço | C | A | B | 1 |
| 22 | Gerar Relatórios de peças em estoque minimo a serem compradas | I | M | B | 2 |
| 23 | Gerar Relatório de faturamento mensal | U | M | B | 3 |
| 24 | Gerar Relatório de rotatividade dos produtos | I | M | B | 2 |
| 25 | Gerar Relatório de principais fornecedores | U | B | M | 3 |
| 26 | Gerar Relatório de vendas no mês | I | M | M | 2 |
| 27 | Gerar Relatório de desempenho dos funcionários | U | B | B | 3 |
| 28 | Gerar Relatórios de ordens de serviços realizadas no mês | I | M | B | 2 |
| 29 | Gerar Relatorio de Lucros e Despesas no mês | I | A | B | 2 |
| 30 | Encaminhar relatório de cotações para os fornecedores | I | A | M | 2 |
| 31 | Recebe cotações dos fornecedores | I | M | M | 2 |
| 32 | Mecânico notifica cliente referente finalização da Ordem de Serviço; | C | M | B | 1 |
| 33 | Imprime Comprovante de Ordem de Serviço | C | M | A | 1 |
| 34 | Verifica Comprovante | C | A | B | 1 |
| 35 | Receber Pagamentos | C | A | B | 1 |
| 36 | Emite Holerite | I | A | B | 1 |
| 37 | Emite Comprovante de Pagamento de contas | I | B | B | 1 |
| 38 | Notifica O.S Finalizadas | I | A | M | 1 |
| 39 | Notifica Estoque Minimo | I | A | B | 2 |
| 40 | Recebe produtos | C | A | M | 1 |
| 41 | Notificar funcionários referente a destaque do mês | U | B | A | 3 |