Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Smart Business

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluno | RA | E-mail | Celular |
| Eduardo Vinicius Rodrigues Lima (Responsável) | 1900992 | [Eduardo.vinicius@aluno.faculdadeimpacta.com.br](mailto:Eduardo.vinicius@aluno.faculdadeimpacta.com.br) | (11) 985591053 |
| Lucas Oliveira Cristovam de Souza | 1900824 | [Lucas.cristovam@aluno.faculdadeimpacta.com.br](mailto:Lucas.cristovam@aluno.faculdadeimpacta.com.br) | (11) 942074801 |
| Leonardo Buzzo | 1900861 | [Leonardo.buzzo@aluno.faculdadeimpacta.com.br](mailto:Leonardo.buzzo@aluno.faculdadeimpacta.com.br) | (11) 965729586 |
| Davi Hideo Santa Rita Uemura | 1900814 | [Davi.uemura@aluno.faculdadeimpacta.com.br](mailto:Davi.hideo@aluno.faculdadeimpacta.com.br) | (11) 930127447 |

Bike na Porta

|  |
| --- |
| Tema |
| Bike na Porta |

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Cadastro de clientes. | C | B | B | 1 |
| 2 | Cadastro de peças. | C | A | A | 1 |
| 3 | Filtro de preços com fornecedores para realizar comprar. | C | A | A | 1 |
| 4 | Cadastro de O.S. | C | A | A | 1 |
| 5 | Cadastro de funcionários | C | A | B | 1 |
| 6 | Enviar e-mail para fornecedores e clientes referente a eventos da bicicletaria. | I | M | A | 2 |
| 7 | Consulta peças do estoque | C | B | B | 1 |
| 8 | Consultar clientes mais ativos para aplicar promoções e descontos | I | B | B | 1 |
| 9 | Estoque mínimo para peças em estoque | C | M | M | 1 |
| 10 | Fluxo de caixa | C | A | A | 1 |
| 11 | Controle de acesso para funcionários | C | A | B | 1 |
| 12 | Enviar e-mail para fornecedores referente ao estoque mínimo dos produtos | C | A | A | 1 |
| 13 | Envio de nota fiscal | I | M | M | 2 |
| 14 | Preenchimento de cartão fidelidade segundo compras do cliente. | U | M | M | 3 |
| 15 | Estatísticas de compras x Vendas | I | M | M | 2 |
| 16 | Contas para pagar | C | A | A | 1 |
| 17 | Consultar funcionários destaques | U | M | M | 3 |
| 18 | Aviso ao mecânico sobre a nova O.S | I | A | A | 2 |
| 19 | Ajuda completa do sistema (F1) | U | B | B | 3 |